KARTA PROJEKTU

System rezerwacji sprzętu uczelnianego

1. Informacje ogólne

| Tytuł projektu | EquipReserve – System Rezerwacji Sprzętu Uczelnianego |
| --- | --- |
| Akronim projektu | ERSU |
| Data utworzenia | 23.01.2026 |
| Wersja dokumentu | 1.0 |
| Organizacja | Uczelnia / laboratoria dydaktyczne (projekt akademicki) |
| Prowadzący | mgr Wojciech Moniuszko |
| Jednostka dydaktyczna | Inżynieria oprogramowania, Systemy informatyczne, Projekt zespołowy |

Zespół projektowy

| Imię i nazwisko | Rola w projekcie | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- |
| Yaroslav Yasynetskyi | Kierownik projektu / Analityk / Programista | Planowanie prac, analiza wymagań, projekt UML, implementacja prototypu, przygotowanie dokumentacji. |
| Heorhii Shchyblykin | Tester / Dokumentalista / UI | Testy funkcjonalne i akceptacyjne, redakcja dokumentacji, makiety UI (do uzupełnienia). |

2. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie webowej aplikacji umożliwiającej studentom oraz pracownikom uczelni rezerwację i wypożyczanie sprzętu dostępnego w laboratoriach (np. laptopy, kamery, projektory).

Centralny kalendarz dostępności sprzętu (widok harmonogramu).

Szybka rezerwacja z potwierdzeniem e-mail oraz informacją o statusie (zaakceptowana / odrzucona).

Obsługa procesu wypożyczenia i zwrotu wraz z potwierdzeniem zwrotu przez pracownika laboratorium.

Historia rezerwacji i wypożyczeń dla użytkownika oraz raporty wykorzystania dla laboratorium.

3. Uzasadnienie projektu

W wielu uczelniach rezerwacja sprzętu odbywa się manualnie (e-mail, telefon, arkusze). Prowadzi to do konfliktów terminów, braku przejrzystości dostępności oraz trudności w kontroli zwrotów. Projekt ERSU porządkuje proces, automatyzuje potwierdzenia oraz zwiększa odpowiedzialność użytkowników.

4. Zakres projektu

W zakresie projektu

Rejestracja/logowanie użytkowników (role: student, pracownik, obsługa laboratorium, administrator).

Katalog sprzętu z filtrowaniem (kategoria, laboratorium, status).

Rezerwacja sprzętu w wybranym przedziale czasu + kontrola konfliktów.

Zatwierdzanie rezerwacji przez obsługę laboratorium (opcjonalnie).

Wydanie sprzętu i rejestracja wypożyczenia (check-out).

Zwrot sprzętu i potwierdzenie zwrotu (check-in) z oceną stanu.

Powiadomienia e-mail (potwierdzenie rezerwacji, przypomnienia, informacja o zwrocie).

Panel administracyjny: dodawanie/edycja sprzętu, blokowanie sprzętu, raporty wykorzystania.

Logi audytowe najważniejszych operacji (dla bezpieczeństwa i rozliczalności).

Poza zakresem projektu

Integracja z uczelnianym ERP / dziekanatem (np. USOS) – przewidziane jako przyszły rozwój.

Aplikacja mobilna natywna (Android/iOS).

Automatyczne naliczanie kar finansowych – jedynie oznaczanie opóźnień w prototypie.

Integracja z czytnikami kart / QR jako obowiązkowy element procesu wypożyczenia.

5. Wymagania (wysoki poziom)

| Typ | Opis |
| --- | --- |
| Funkcjonalne | Rezerwacja sprzętu, harmonogram dostępności, wypożyczenie i zwrot, historia, powiadomienia. |
| Niefunkcjonalne | Wydajność, bezpieczeństwo (TLS, role, logi), dostępność, zgodność z RODO, responsywność. |
| Interfejsowe | Aplikacja webowa (desktop + mobile), czytelny kalendarz i formularze rezerwacji. |
| Bezpieczeństwo | Kontrola dostępu wg ról, szyfrowanie transmisji, hashowanie haseł, dzienniki zdarzeń. |

6. Zasoby i narzędzia

| Kategoria | Narzędzie/Technologia | Cel zastosowania |
| --- | --- | --- |
| Zarządzanie projektem | Trello / Jira | Plan sprintów, śledzenie zadań i postępów |
| Repozytorium | GitHub | Kontrola wersji kodu i dokumentacji |
| Analiza i UML | Miro / Draw.io / PlantUML | Diagramy przypadków użycia, klas, aktywności |
| Backend | Python (Flask) / Java (Spring Boot) – do wyboru | API, logika biznesowa |
| Frontend | HTML5/CSS3, Bootstrap, JavaScript | Interfejs i responsywność |
| Baza danych | PostgreSQL (np. Supabase) | Przechowywanie danych o sprzęcie i rezerwacjach |
| Komunikacja | Microsoft Teams / Discord | Ustalenia zespołowe, konsultacje |
| Dokumentacja | MS Word / Google Docs | Dokumenty analizy wymagań i raport |

7. Harmonogram realizacji (propozycja 10 spotkań)

| Etap | Zakres | Czas realizacji | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wybór tematu, karta projektu, podział ról | Tydzień 1 | Karta projektu |
| 2 | Analiza wymagań, interesariusze | Tydzień 2 | Lista wymagań |
| 3 | Projekt systemu – UML (Use Case, Class, Activity) | Tydzień 3–4 | Diagramy UML |
| 4 | Projekt bazy danych + makiety UI | Tydzień 5 | Schemat bazy + makiety |
| 5 | Konfiguracja środowiska i repozytorium | Tydzień 6 | Środowisko uruchomione |
| 6 | Implementacja prototypu (katalog + rezerwacje) | Tydzień 7 | Wersja 0.1 |
| 7 | Implementacja procesu wypożyczeń/zwrotów | Tydzień 8 | Wersja 0.2 |
| 8 | Testy, poprawki, wydajność | Tydzień 9 | Raport testów |
| 9 | Dokumentacja końcowa | Tydzień 10 | Dokumentacja |
| 10 | Prezentacja i odbiór projektu | Tydzień 11 | Prezentacja / protokół |

8. Analiza ryzyka

| Nr | Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Skutek | Działanie zapobiegawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niekompletne wymagania (rozbieżne oczekiwania interesariuszy) | Średnie | Wysoki | Warsztaty + walidacja wymagań na początku |
| 2 | Brak czasu na implementację wszystkich funkcji | Średnie | Wysoki | Priorytetyzacja MoSCoW i iteracyjne dostarczanie |
| 3 | Błędy w logice rezerwacji (konflikty terminów) | Średnie | Wysoki | Testy przypadków brzegowych, walidacja w bazie |
| 4 | Utrata danych / brak kopii | Niskie | Wysoki | Kopie zapasowe, repozytorium, snapshoty bazy |
| 5 | Problemy z bezpieczeństwem (nieuprawniony dostęp) | Niskie | Wysoki | Role, sesje, logi audytu, TLS |
| 6 | Słaba użyteczność UI | Średnie | Średni | Prototypowanie UI + testy z użytkownikami |

9. Kryteria sukcesu projektu

Wszystkie wymagania MUST (MoSCoW) zostały zaimplementowane w prototypie.

System pozwala na rezerwację sprzętu bez konfliktów terminów i z powiadomieniami.

Panel obsługi laboratorium umożliwia potwierdzenie wydania i zwrotu sprzętu.

Dokumentacja zawiera wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz diagramy UML.

Testy akceptacyjne zakończone wynikiem pozytywnym.

10. Rezultaty projektu

Prototyp aplikacji webowej ERSU.

Specyfikacja wymagań (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych).

Zestaw diagramów UML (Use Case, Class, Activity).

Instrukcja uruchomienia i krótki opis architektury.

Prezentacja końcowa (PDF/PPT).

11. Akceptacja projektu

| Funkcja | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik projektu | Yaroslav Yasynetskyi | 23.01.2026 | ____________ |
| Prowadzący | Do uzupełnienia | 23.01.2026 | ____________ |

Uwagi końcowe

Dokument powinien być przechowywany w repozytorium projektu i wersjonowany.

Zmiany w dokumencie wymagają aktualizacji numeru wersji oraz krótkiego opisu modyfikacji.

Każdy członek zespołu ma obowiązek zapoznać się z kartą projektu i zaakceptować jej treść.